Plano de teste:
IMCcalc – NutriVitta – Versão 1.0

Preparado por:

Ricardo Cunha Lima

02/05/2022

TABELA DE CONTEÚDOS
# INTRODUÇÃO
# OBJETIVOS E TAREFAS

## Objectivos
## Tarefas
# ESCOPO
# Estratégia de teste

## Teste Alfa (Teste unitário)
# Requisitos de hardware
# Cronograma de testes
# Procedimentos de controle
# Recursos a serem testados
# Recursos para não serem testados
# Recursos/Funções & Responsabilidades
# Horários
# Riscos/Suposições
# Ferramentas
# Aprovações

1.0 INTRODUÇÃO

O IMCcalc é um módulo de cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal) em desenvolvimento para a empresa NutriVitta.
Tem como principais funções:
- a realização do cálculo do IMC.
- a classificação do IMC de acordo com a tabela da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

2.0 OBJETIVOS E TAREFAS

  2.1 Objetivos

    Efetuar testes de unidade no backend no módulo de cálculo de IMC.

Tarefas

Número	Nome da tarefa	Descrição da tarefa
1	Teste de IMC individual	Calcular IMC de uma única pessoa
2	Teste de IMC em lote	Calcular IMC de um grupo de pessoas

3.0 ESCOPO

Geral
O teste resume-se a simular o cálculo de IMC a fim de validar a funcionalidade do módulo de cálculo para diversos valores.

Táticas

Devido à simplicidade do teste, não é necessário envolvimento de terceiros para a execução do teste.

4.0 ESTRATÉGIA DE TESTE
Para a execução do teste foi escolhida a ferramenta Xunit em conjunto com a IDE Visual Studio 2022, e framework .NET 6.0.
Importar a classe Operacoes para o VS 2022, a qual descreve função de cálculo de IMC disponível no repositório de desenvolvimento.
Efetuar os testes de unidade para diversos valores de peso e altura.

Teste unitário

Definição:

O teste deve abranger valores de peso e altura diversos a serem calculados pela função principal.

Participantes:

Ricardo C. Lima

Metodologia:

Os testes de unidade serão executados por pessoa qualificada, a qual deverá criar os scripts conforme parâmetros descritos no caso de teste.
Executar os testes na sequência descrita no quadro tarefas 2.2
Utilizar a técnica AAA para organização do código de teste.
Simular teste de resultados com resposta correta e também como incorreta.

5.0 REQUISITOS DE HARDWARE

   Computador PC compatível com S.O. Windows

6.0 CRONOGRAMA DE TESTES

Nome da tarefa	Data prevista	Início previsto	Término previsto
Teste de IMC individual	02/05/22	10:00:00	10:15:00
Teste de IMC em lote	02/05/22	10:20:00	10:30:00

7.0 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

Relatórios de problemas

Relatar as ocorrências de problemas no sistema de ocorrências com o devido registro em ordem cronológica e abertura de chamado para a área responsável para acompanhamento.

Solicitações de alteração

As alterações no código fonte devem ser solicitadas a nível mínimo gerencial, após análise conjunta para identificação dos módulos impactados pela mudança em questão. Tal solicitação deverá ser acompanhada de documentação detalhando qual segmento de código será alterado, efetuando-se antes uma cópia de segurança.

8.0 RECURSOS A SEREM TESTADOS

Será testado o módulo de cálculo de IMC do produto IMCcalc do cliente.

9.0 RECURSOS PARA NÃO SEREM TESTADOS

Nesta etapa não será testada a funcionalidade de classificaçao do IMC de acordo com a tabela da Abeso.

10.0 RECURSOS/FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Ricardo C. Lima – execução, registro de ocorrências e relatório de resultados do teste.

11.0 HORÁRIOS

Principais Entregas

- Plano de Teste - 02/05/2022 – 10:00hs
- Casos de teste - 02/05/2022 - 11:00hs
- Relatórios de resumo de teste – 02/05/2022 – 12:00hs

12.0 RISCOS/SUPOSIÇÕES

Atraso na execução do plano de testes pode acarretar a desistência do cliente.

13.0 FERRAMENTAS

- XUnit

14.0 APROVAÇÕES

Nome (Em Letras Maiúsculas)	Assinatura	Data
1. FULANO

2. SICRANO

3. BELTRANO